## Slide 1
e7d195523061f1c021b92b3d25e54ab5e788c0576048880950C3AFFA1066A7153250F1349197BA8C5246BA9D557EC0274B8DA272D2431748978789E76D2CD7D1F11E7447C1D163F5D9CA1CD35DC7B6F0026C6BB43698AE8A1A50A3B34DA472CDA8898A116D2621F720577CEB1EC5AE786B3A577EC3E762EF9351D5FE95BB5FD00056FCA016A5904C
总结反思与迭代计划
搞事班的故事
读书派booklist免费出品
禁止任何二次分享、售卖
本人法律专业，请勿以身试法
读书派booklist免费出品
这部分内容不影响PPT播放
尊重原创，请勿以身试法，二次分享或倒卖

## Slide 2
01
02
03
04
问题总结
迭代第一阶段
迭代第二阶段
迭代第二阶段
e7d195523061f1c021b92b3d25e54ab5e788c0576048880950C3AFFA1066A7153250F1349197BA8C5246BA9D557EC0274B8DA272D2431748978789E76D2CD7D1F11E7447C1D163F5D9CA1CD35DC7B6F0026C6BB43698AE8A1A50A3B34DA472CDA8898A116D2621F720577CEB1EC5AE786B3A577EC3E762EF9351D5FE95BB5FD00056FCA016A5904C
CONTENT
读书派booklist免费出品
禁止任何二次分享、售卖
本人法律专业，请勿以身试法
读书派booklist免费出品
这部分内容不影响PPT播放
尊重原创，请勿以身试法，二次分享或倒卖

## Slide 3
问题总结
01
e7d195523061f1c021b92b3d25e54ab5e788c0576048880950C3AFFA1066A7153250F1349197BA8C5246BA9D557EC0274B8DA272D2431748978789E76D2CD7D1F11E7447C1D163F5D9CA1CD35DC7B6F0026C6BB43698AE8A1A50A3B34DA472CDA8898A116D2621F720577CEB1EC5AE786B3A577EC3E762EF9351D5FE95BB5FD00056FCA016A5904C
读书派booklist免费出品
禁止任何二次分享、售卖
本人法律专业，请勿以身试法
读书派booklist免费出品
这部分内容不影响PPT播放
尊重原创，请勿以身试法，二次分享或倒卖

## Slide 4
1
2
3
4
计划书分工分工：
一人写一个文档
发现问题：
不能较好完成任务
方案：一人一章节
发现问题：
各章节任务量不同
方案：大家认为困难的部分一起做一部分
1 分工不合理
读书派booklist免费出品
禁止任何二次分享、售卖
本人法律专业，请勿以身试法
读书派booklist免费出品
这部分内容不影响PPT播放
尊重原创，请勿以身试法，二次分享或倒卖
读书派booklist免费出品
禁止任何二次分享、售卖
本人法律专业，请勿以身试法
读书派booklist免费出品
这部分内容不影响PPT播放
尊重原创，请勿以身试法，二次分享或倒卖
需求文档分工：
一人一章节

## Slide 5
B
Plan A：
开发网页并联网
通过电脑或手机上的浏览器访问
在界面上操作
使用django框架开发
2 交互界面实现方式

## Slide 6
A
Plan B：
开发android应用
通过wifi或者蓝牙连接
在界面上操作
基于android系统
Plan B是备用方案
2 交互界面实现方式

## Slide 7
勤到教室跑代码
仔细阅读
查看助教演示
上网查询api
上网学习
安装双系统
或使用虚拟机
要在机器人上才能跑代码
启智机器人说明书
有些抽象
本地环境安装
3 代码学习的困难

## Slide 8
迭代第一阶段
02
e7d195523061f1c021b92b3d25e54ab5e788c0576048880950C3AFFA1066A7153250F1349197BA8C5246BA9D557EC0274B8DA272D2431748978789E76D2CD7D1F11E7447C1D163F5D9CA1CD35DC7B6F0026C6BB43698AE8A1A50A3B34DA472CDA8898A116D2621F720577CEB1EC5AE786B3A577EC3E762EF9351D5FE95BB5FD00056FCA016A5904C
读书派booklist免费出品
禁止任何二次分享、售卖
本人法律专业，请勿以身试法
读书派booklist免费出品
这部分内容不影响PPT播放
尊重原创，请勿以身试法，二次分享或倒卖

## Slide 9
  迭代计划第一阶段——基本功能的实现
读书派booklist免费出品
禁止任何二次分享、售卖
本人法律专业，请勿以身试法
读书派booklist免费出品
这部分内容不影响PPT播放
尊重原创，请勿以身试法，二次分享或倒卖
读书派booklist免费出品
禁止任何二次分享、售卖
本人法律专业，请勿以身试法
读书派booklist免费出品
这部分内容不影响PPT播放
尊重原创，请勿以身试法，二次分享或倒卖
读书派booklist免费出品
禁止任何二次分享、售卖
本人法律专业，请勿以身试法
读书派booklist免费出品
这部分内容不影响PPT播放
尊重原创，请勿以身试法，二次分享或倒卖
读书派booklist免费出品
禁止任何二次分享、售卖
本人法律专业，请勿以身试法
读书派booklist免费出品
这部分内容不影响PPT播放
尊重原创，请勿以身试法，二次分享或倒卖
该阶段主要是实现机器人的基础功能，调用机器人底层的代码能够，组织起来到达项目所需要的目的。
用不同的代码让机器人完成相应的一系列动作指令。
这一阶段主要在ROS下工作，最终产出是若干份catkin_ws下的package对应不同的功能。

## Slide 10
  迭代计划第一阶段——基本功能的实现
扫地功能（分工：周环宇，刘博文）
机器人能够完整地遍历一遍当前空间。
规划过程中将机器人缩为一个点，而环境中的障碍物边界做相应的扩展及模糊化处理，建成一个栅格图。使用深度优先搜索生成一个完全遍历栅格图的搜索树，以此为规划的行走路径。

## Slide 11
  迭代计划第一阶段——基本功能的实现
建图功能（分工：金阳）
主要根据激光雷达的扫描结果，可以实时扫描机器人周围的障碍物分布状况，借助HectorSLAM算法，创建环境地图。
将地图保存下来，便于之后自主导航和其它功能进行使用。

## Slide 12
  迭代计划第一阶段——基本功能的实现
抓取功能（分工：朱洪东，王闯）
朱洪东主要负责机械臂控制代码的编写，王闯主要调研与实现目标检测与识别。
识别场景地图中的特定物体，并给出其所在位置。
移动到目标物所在位置，控制机械臂，对目标物进行抓取，并在抓取完目标物后，返回起始位置。

## Slide 13
迭代第二阶段
03
e7d195523061f1c021b92b3d25e54ab5e788c0576048880950C3AFFA1066A7153250F1349197BA8C5246BA9D557EC0274B8DA272D2431748978789E76D2CD7D1F11E7447C1D163F5D9CA1CD35DC7B6F0026C6BB43698AE8A1A50A3B34DA472CDA8898A116D2621F720577CEB1EC5AE786B3A577EC3E762EF9351D5FE95BB5FD00056FCA016A5904C
读书派booklist免费出品
禁止任何二次分享、售卖
本人法律专业，请勿以身试法
读书派booklist免费出品
这部分内容不影响PPT播放
尊重原创，请勿以身试法，二次分享或倒卖

## Slide 14
  迭代计划第二阶段——交互网站与功能完善
该阶段主要是实现对于已经实现功能的封装，调用已实现的功能，实现UI交互，使得用户通过简单的按钮就可以操控机器人
另外，在该阶段需要对第一阶段所未完成的功能进行完善，测试可能会存在的问题。

## Slide 15
  交互网站的实现
以Django框架为基础，实现一个集功能运转，日志查询，信息呈现为一体的交互式网站，对我们已实现的功能进行封装，方便用户的使用
开发时长：大约一周
开发人员：金阳、朱洪东

## Slide 16
  功能模块的完善
功能完善（分工：周环宇、王闯）：
针对还不完善或者还没有完成的功能进行完善，为交互网站提供接口。如果已经完善了所有功能，可以尝试拓展更多功能。
功能测试（分工：刘博文）：
对功能模块进行覆盖性测试，同时测试在异常情况下，机器人的状态。

## Slide 17
迭代第三阶段
04
e7d195523061f1c021b92b3d25e54ab5e788c0576048880950C3AFFA1066A7153250F1349197BA8C5246BA9D557EC0274B8DA272D2431748978789E76D2CD7D1F11E7447C1D163F5D9CA1CD35DC7B6F0026C6BB43698AE8A1A50A3B34DA472CDA8898A116D2621F720577CEB1EC5AE786B3A577EC3E762EF9351D5FE95BB5FD00056FCA016A5904C
读书派booklist免费出品
禁止任何二次分享、售卖
本人法律专业，请勿以身试法
读书派booklist免费出品
这部分内容不影响PPT播放
尊重原创，请勿以身试法，二次分享或倒卖

## Slide 18
  迭代计划第三阶段——UI与实际功能结合
该阶段主要是将第一阶段完成的机器人基本功能与第二阶段完成的界面UI进行有机结合，让用户可有更加简洁方便的使用机器人而无需学习众多命令行指令。
这一阶段将在html网页与ROS上工作，最终产出产品为一个可以实时监控和控制机器人的网页

## Slide 19
  迭代计划第三阶段——UI与实际功能结合
UI方向连通（分工：金阳，刘博文）：
负责将网页设计留出对应的接口，如按钮、监视器、日志查看等，方便调用机器人的具体指令、查看机器人状态以及连接数据库等
机器人方向连通（分工：周环宇）：
负责将机器人各种指令包装成脚本，方便网页端调用

## Slide 20
  迭代计划第三阶段——UI与实际功能结合
整合测试（分工：王闯）：
负责将整合好的两部分进行初测试，测试内容包括但不限于机器人正常工作与否、UI正常工作与否、两端衔接是否完整、性能等一系列问题
整合前两阶段工作内容（分工：朱洪东）：
负责将前两阶段一些没有解决的问题进行进一步的深入发掘，并为其余工作内容提供一定的帮助，以维持系统的完整性与健康性

## Slide 21
e7d195523061f1c021b92b3d25e54ab5e788c0576048880950C3AFFA1066A7153250F1349197BA8C5246BA9D557EC0274B8DA272D2431748978789E76D2CD7D1F11E7447C1D163F5D9CA1CD35DC7B6F0026C6BB43698AE8A1A50A3B34DA472CDA8898A116D2621F720577CEB1EC5AE786B3A577EC3E762EF9351D5FE95BB5FD00056FCA016A5904C
THANK YOU VERY MUCH
读书派booklist免费出品
禁止任何二次分享、售卖
本人法律专业，请勿以身试法
读书派booklist免费出品
这部分内容不影响PPT播放
尊重原创，请勿以身试法，二次分享或倒卖
读书派booklist免费出品
禁止任何二次分享、售卖
本人法律专业，请勿以身试法
读书派booklist免费出品
这部分内容不影响PPT播放
尊重原创，请勿以身试法，二次分享或倒卖
读书派booklist免费出品
禁止任何二次分享、售卖
本人法律专业，请勿以身试法
读书派booklist免费出品
这部分内容不影响PPT播放
尊重原创，请勿以身试法，二次分享或倒卖